Załącznik nr 1

O F E R T A

w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

na wykonanie zadania: „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj”.

| lp. | treść |
| --- | --- |
| 1. | Nazwa i dokładny adres Wykonawcy .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. NIP ................................................. Regon ................................................. telefon: ................; fax: ....................; e-mail ............................................................. |
| 2. | Data sporządzenia oferty ..................................................................................................... |
| 3. | Przedmiot oferty określony ściśle wg SIWZ - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” poprzez wykonanie projektu/ów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynków: - Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn; - Szkoły Podstawowej w Czuryłach, 08-106 Cielemęc 44; - Szkoły Podstawowej w Borkach – Wyrkach, 08-106 Borki – Wyrki 17. - Zamówienie obejmuje: - opracowanie wielobranżowych Projektów Technicznych budowlano – wykonawczych termomodernizacji budynków, - uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiazań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, - opracowania charakterystyki energetycznej budynków po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, - o ile okaże się to konieczne uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów, uzyskanie pozwoleń na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiednich zgłoszeń (art. 30 Prawo budowlane), - sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów, - pełnienie nadzoru autorskiego - wykonanie prac budowlanych - sporządzenie audytów energetycznych ex-post. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45000000-7 – Roboty budowlane CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne |
| 4. | Cena ofertowa Ryczałtowa cena ofertowa, proponowana przez Wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wg § 3 wzoru umowy, wynosi: ……………………………… zł netto (słownie: ………………………..), VAT….% w kwocie …………………………….. (słownie:……………………………..), ………………………… zł brutto (słownie:……………………………………) w tym 1) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Zbuczynie: .......................................... zł (słownie złotych: ……………………….……), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym: a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – ................................... zł b) Wykonawstwo robót budowlanych wraz z powykonawczą charakterystyką energetyczną budynku – ................................... zł c) Audyt energetyczny Ex-post - …………………….zł 2) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Czuryłach: ........................................... zł (słownie złotych: ………………………………..), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym: a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – ................................... zł b) Wykonawstwo robót budowlanych wraz z powykonawczą charakterystyką energetyczną budynku – ................................... zł c) Audyt energetyczny Ex-post - …………………….zł 3) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Borkach – Wyrkach: ........................................... zł (słownie złotych: ……………………………zł), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym: a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – ................................... zł b) Wykonawstwo robót budowlanych wraz z powykonawczą charakterystyką energetyczną budynku – ................................... zł c) Audyt energetyczny Ex-post - …………………….zł Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną stałą w okresie realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji. Wykonawca oświadcza, że: - zapoznał się z miejscem i warunkami prowadzenia kompleksowej termomodernizacji i nie wnosi żadnych uwag - zdobył wszelkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty - zapoznał się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze zmianami), Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, audytami energetycznymi budynków oświatowych i akceptuje warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń. Proponowana przez Wykonawcę cena ofertowa została wyliczona zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. |
| 5. | Gwarancja jakości i rękojmi za wady Udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia na okres : 60 miesięcy + …… miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Łączny okres gwarancji …………….. miesięcy. |
| 6. | Deklarujemy terminy wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, tj.: - Termin rozpoczęcia realizacji zadania – niezwłocznie, nie później 3 dni po podpisaniu umowy. - Termin przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego) i kosztorysowej osobno dla budynków Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, Szkoły Podstawowej w Czuryłach, Szkoły Podstawowa w Borkach - Wyrkach - do dnia 29.06.2018 r. - Termin uzyskania pozwoleń na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub braku sprzeciwu na przystąpienie do prowadzenia robót w odpowiedzi na dokonane odpowiednie zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane) osobno dla budynków Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, Szkoły Podstawowej w Czuryłach, Szkoły Podstawowej w Borkach - Wyrkach - do dnia 31.07.2018 r. - Termin zakończenia robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu opracowanej powykonawczej charakterystyki energetycznej budynków i audytu energetycznego Ex-post, tj. termin zakończenia realizacji zamówienia (przedmiotu umowy) - do dnia 31.07.2019 r. |
| 7. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wg Rozdziału XXIII ust. 1 SIWZ) Wykonawca wniesie zabezpiecznienie należytego wykonania umowy w kwocie …….. zł (słownie złotych:……..) w formie ……. stanowiące 10 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt. 4 niniejszego formularza ofertowego oraz w § 3 ust. 1 umowy. |
| 8. | Projekt (wzór) umowy - Akceptujemy warunki umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie (wzorze) umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych , nie złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodnimy, że wynika to z przyczyn nie leżących po naszej stronie - odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesiemy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, - wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi wraz z odsetkami. - Zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty przedłożymy przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo finansowy - załącznik nr 1 do umowy - Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do dostarczenia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę między nami, ze wskazaniem naszego pełnomocnika. |
| 9. | Podwykonawcy Oświadczamy, iż niniejsze zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*. Podwykonawcom powierzymy wykonanie części zamówienia o wartości i w zakresie: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… |
| 10. | Ważność oferty Oferta nasza jest ważna 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. |
| 11. | Jesteśmy/nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem* ** * niepotrzebne skreślić ** Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |
| 11. | Załączniki dołączone do oferty 1. ………………………………………………………………………………………………………... 2. ……………………………………………………………………………………………………….. 3. ……………………………………………………………………………………………………….. 4. ……………………………………………………………………………………………………….. 5. ……………………………………………………………………………………………………….. |

Złożona oferta liczy …… kolejno ponumerowanych stron.

......................................................................

(Data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

(należy wypełnić i podpisać jeżeli oświadczenie dotyczy wykonawcy, w pozostałych przypadkach należy wpisać „nie dotyczy”)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić lub wpisać nie dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić lub wpisać nie dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (wypełnić lub wpisać nie dotyczy):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

W dniu .................. 2018 roku w ………… pomiędzy:

………………., mającą siedzibę w ………….., ul. ……………………………….. zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:

…………………………………………….

a

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

zwanym dalej “WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

1.  ..........................................................................

2.  ..........................................................................

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu  ……….. r. na realizację zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z Dz. U z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

      - Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” poprzez wykonanie projektu/ów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynków gwarantujących osiągnięcie wymaganych celów modernizacyjnych przyjętych we wniosku o dofinansowanie sporządzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tytuł projektu „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn”, numer naboru RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 oraz studium wykonalności projektu. Termomodernizacji będą poddane budynki:

- Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Zbuczynie

- Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Czuryłach

- Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Borkach – Wyrkach.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawarto w Programach Funkcjonalno – Użytkowych, które stanowią załączniki nr 8.1, 8.2, 8.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Audytach Energetycznych, które stanowią załączniki nr 9.1, 9.2, 9.3 i 10 do SIWZ oraz zapisach SIWZ.

      - Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

      - Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI

- Terminy realizacji przedmiotu umowy określa się następująco:

- Termin rozpoczęcia realizacji zadania - niezwłocznie, nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy.

- Termin przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego) i kosztorysowej osobno dla budynków Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, Szkoły Podstawowej w Czuryłach, Szkoły Podstawowa w Borkach - Wyrkach - do dnia 29.06.2018 r.

- Termin uzyskania pozwoleń na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub braku sprzeciwu na przystąpienie do prowadzenia robót w odpowiedzi na dokonane odpowiednie zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane) osobno dla budynków Szkoły Podstawowej w Zbuczynie, Szkoły Podstawowej w Czuryłach, Szkoły Podstawowej w Borkach - Wyrkach - do dnia 31.07.2018 r.

- Termin zakończenia robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu opracowanej powykonawczej charakterystyki energetycznej budynków i audytu energetycznego Ex-post, tj. termin zakończenia realizacji zamówienia (przedmiotu umowy) - do dnia 31.07.2019 r.

- Termin przekazania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego wykonanie dokumentacji projektowej, etapy robót budowlanych podlegających przejściowemu odbiorowi (w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców) oraz wykonanie powykonawczej charakterystyki energetycznej budynków 
i audytu energetycznego Ex-post - w dniu zawarcia umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy (uwzględniający warunki SIWZ, wg wzoru określonego przez Zamawiającego) –   stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

## § 3.

## WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy, określonego w §1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………… zł netto (słownie: ………………………..), VAT….% w kwocie  …………………………….. (słownie:……………………………..), ………………………… zł brutto (słownie:……………………………………) w tym

    - Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Zbuczynie: .......................................... zł (słownie złotych: ……………………….……) (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym:

a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – ................................... zł

b) Wykonawstwo robót budowlanych wraz z powykonawczą charakterystyką energetyczną budynku – ................................... zł

c) Audyt energetyczny Ex-post - …………………….zł

2) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Czuryłach: ........................................... zł (słownie złotych: ………………………………..) (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym:

a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – ................................... zł

b) Wykonawstwo robót budowlanych wraz z powykonawczą charakterystyką energetyczną budynku – ................................... zł

c) Audyt energetyczny Ex-post - …………………….zł

3) Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Borkach – Wyrkach: ........................................... zł (słownie złotych: ……………………………zł) (zgodnie z ofertą Wykonawcy), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym:

a) Dokumentacja projektowa i kosztorysowa – ................................... zł

b) Wykonawstwo robót budowlanych wraz z powykonawczą charakterystyką energetyczną budynku – ................................... zł

c) Audyt energetyczny Ex-post - …………………….zł

- Ww. wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty i nakłady niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres działań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności: robocizna, materiały, urządzenia, sprzęt, oznakowanie, wszelkie zabezpieczenia, pomiary, ekspertyzy, dokumentacja powykonawcza, zaplecze, wywóz odpadów wraz z właściwą utylizacją, przygotowanie dokumentów odbiorowych, usuwanie  ewentualnych wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i określone w ofercie Wykonawcy, nie podlega podwyższeniu w okresie realizacji niniejszej umowy, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak również z wszystkimi załącznikami, w szczególności z programem funkcjonalno-użytkowym i audytem energetycznym, miejscem i warunkami prowadzenia robót i uzyskał niezbędne informacje co do ilości i rodzaju robót oraz warunków i specyfiki realizacji jak również utrudnień związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie wnosi uwag mogących mieć wpływ na cenę i terminy wykonania przedmiotu umowy.

## § 4.

## ROZLICZENIE

- Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, nastąpi:

- fakturami przejściowymi – za opracowaną dokumentację kosztorysową i projektową 
 i prace podlegające częściowemu odbiorowi wg harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu.

z uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych w danym roku:

2018 r. – 500.000,00 zł

2019 r. – pozostała kwota wynikająca z umowy

- fakturą końcową – po przekazaniu powykonawczej charakterystyki energetycznej budynków 
i audytów energetycznych Ex-post i po podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy, wystawioną nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokółu.

- Łączna wysokość faktur przejściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie protokół odbioru dokumentacji kosztorysowej i projektowej (po uzyskaniu na jej podstawie pozwoleń na budowę lub braku sprzeciwu na przystąpienie do prowadzenia robót) i protokół zaawansowania robót potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku wystąpienia wolnych środków w budżecie Gminy Zbuczyn Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia w 2018 r. w wysokości wyższej niż określono w ust. 1.

- W przypadku wykonywania części przedmiotu umowy przez podwykonawców,
rozliczenie i zapłata faktur będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 12-19 niniejszej umowy.

1) Faktury Wykonawcy płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane konto Wykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktury będą wystawione na:

Gmina Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1

08-106 Zbuczyn

NIP 821-23-92-687

##### § 5.

##### POLISY UBEZPIECZENIOWE

Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy.

##### § 6.

##### OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, terminowo, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i audytem energetycznym oraz zapisami SIWZ, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać prace prowadzone przez Wykonawcę, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami Polskich Norm i przepisów BHP i P.poż. i Ochrony środowiska, oraz w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w Prawie Budowlanym.

- Wykonawca zapewni materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót oraz ich dostawę na plac budowy.

- Wykonawca stosować będzie technologie i materiały posiadające wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty i certyfikaty.

- Materiały, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać zamierzonemu zastosowaniu i co do jakości wymogom wyrobów budowlanych,  wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku, określonych ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.),  a także wymaganiom programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ.

- Na każde żądanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: dokumenty potwierdzające zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, a także dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.

- Wykonawca ustanawia projektantów, celem opracowania dokumentacji projektowej, w osobach:

……………………………. – specjalość konstrukcyjno-budowlana

…………………………… – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

……………………………. – specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Wykonawca ustanawia osobę/y ………………………, celem opracowania powykonawczej charakterystyki energetycznej budynku i audytu energetycznege Ex-post.

- Wykonawca ustanawia kierowników budowy, celem objęcia kierownictwa budowy, w osobach:

……………………………. – specjalość konstrukcyjno-budowlana

……………………………. – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

…………………………….-  specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- W trakcie realizacji umowy zmiana osób pełniących funkcje, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 wymaga pismnej zgody Zamawiającego, przy czym nowe osoby muszą spełniać warunki określone w SIWZ.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie dziennika budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów i urządzeń, nie spełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz wymagań wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego, audytów energetycznych oraz zapisów SIWZ.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przechowywany na budowie sprzęt, materiały 
i inne przedmioty należące do Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnienia ochronę terenu budowy oraz mienia znajdującego się na terenie budowy, właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwych warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami – koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia w trakcie prowadzonych przez siebie robót, istniejących instalacji i/lub urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania własnych pracowników oraz podwykonawców i pracowników podwykonawców w przypadku szkody powstałej na skutek prowadzenia robót,

- Wykonawca ponosi koszty zużycia mediów w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca zapewnia oprzyrządowanie i potencjał ludzki niezbędny do prowadzania badań jakości zastosowanych lub wbudowanych wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów – koszty wykonania badań i opracowania ich wyników ponosi Wykonawca 
w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 umowy,

- Wykonawca zapewnienia pełnienie nadzorów technicznych i odbiorów technicznych przez odpowiednie jednostki w trakcie prowadzenia robót oraz po ich wykonaniu – koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3,

- Wykonawca stosuje do wbudowania fabrycznie nowe wyroby budowlane i urządzenia 
w I gatunku jakości posiadających certyfikaty i atesty zezwalające na ich zastosowanie 
w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

- Wykonawca prowadzi roboty w sposób nie powodujący szkód, w tym m. in. nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, uszkodzeń lub zniszczeń własności  prywatnej;

- W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę lub podwykonawców nastąpią ww. uszkodzenia lub zniszczenia oraz inne szkody, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność lub naprawi wyrządzoną szkodę,

- Wykonawca sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami art. 21a Prawa budowlanego,

- Wykonawca przywraca do stanu pierwotnego tereny położone poza terenem budowy, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia i przekazania ich im właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym robót,

- Obowiązkiem wykonawcy jest przestrzeganie w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym maksymalnego ograniczenia emisji hałasu w porze nocnej; ewentualne opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za nieprzestrzeganie przepisów ponosi wyłącznie Wykonawca – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,

- Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (odbiorową) obiektu, w tym, m.in.: charakterystykę energetyczną budynku dla budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych i audyt energetyczny Ex-post, dziennik budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy, protokoły badań wykonanych robót i użytych materiałów, stosowne atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, karty gwarancyjne, DTR, instrukcje użytkowania i inne dokumenty dla wbudowanych elementów – koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach  umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 umowy,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
w formatach doc i pdf i/lub dwg, pełną dokumentację odbiorową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawierającą między innymi: dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów 
i badań - najpóźniej do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy 
do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, pod rygorem nie przystąpienia Zamawiającego 
do odbioru – ze wszystkimi ewentualnymi konsekwencjami dla Wykonawcy.

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń Zamawiającego i instrukcji inspektora/ów nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w budownictwie przepisami.

- Odpady powstałe w trakcie realizacji budowy winny zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy, oraz zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach – koszty z tym związane ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

- Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, 
z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.

- Obowiązek zapewnienia przez Wykonawcę użytkownikom obiektu podczas robót dostawy wody, energii, ciepła jeżeli prace będą prowadzone w czasie zajęć. Odcięcie bez  zpewnienia mediów może obywać się wyłącznie w czasie przerw od nauki tj. ferie, wakacje, przerwy świąteczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu zamontowanych urządzeń przez okres gwarancji.

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia robót będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 33, tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 947).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

# § 7.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- przekazanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych dla potrzeb realizacji umowy, bezzwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę,

- udzielenie Wykonawcy niezwłocznie na jego wniosek niezbędnych pełnomocnictw 
do dokonywania wszelkich wymaganych uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- przystępowanie w terminach do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- terminowe uregulowanie zobowiązania finansowego w stosunku do Wykonawcy wynikającego
z umowy, na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury VAT.

# § 8.

ODBIORY

- Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujący sposób:

- odbiorami częściowymi (przejściowymi), którym podlegać będą: opracowana dokumentacja projektowa (po uzyskaniu na jej podstawie pozwoleń na budowę lub braku sprzeciwu na przystąpienie do prowadzenia robót) i roboty podlegające fakturowaniu, określone 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy,

- odbiorem końcowym wykonanego w całości przedmiotu umowy.

- Z czynności dokonanych przez Zamawiającemu w trakcie odbiorów przejściowych i końcowego będzie każdorazowo sporządzony protokół odbioru (odpowiednio częściowego i końcowego).

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia  braków i wad ujawnionych podczas czynności odbiorowych i dokonania ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Ustala się, że Zamawiający wyznaczy datę odbiorów i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów, w formie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

- Warunkiem dokonania odbiorów jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawierającej między innymi: dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów i badań - najpóźniej do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbiorów, pod rygorem nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru.

- Z czynności odbiorowych każdorazowo sporządzony zostanie protokół, który będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego o terminie robót zanikających, Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 2 dni od daty zgłoszenia. Nie przystąpienie do odbioru robót w tym terminie upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania robót. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o terminach robót zanikających, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

- Za termin zakończenia realizacji zamówienia (przedmiotu umowy) uznany zostanie dzień bezusterkowego odbioru końcowego wykonanego w całości przedmiotu umowy.

# § 8.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …….. zł (słownie złotych:……..) w formie ……. stanowiące 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko 
z zachowaniem ciągłości wniesionego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z umowy odpowiednio:

- 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciągu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust 8,

- 30% kwoty zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości 
i rękojmi za wady.

# § 9

KARY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zakresów umowy określonych w rodziale IV SIWZ 
oraz § 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

- w przypadku opóźnienia w wykonywaniu poszczególnych etapów robót budowlanych podlegających przejściowemu odbiorowi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów pośrednich określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy,

- z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu na ich usunięcie.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % należnej podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom kwoty wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości- 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego terminie - w wysokości 1 000,00 złotych,

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 33 niniejszej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę. a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy,

- jeżeli opóźnienie w realizacji umowy przez Wykonawcę będzie przyczyną utraty dotacji pozyskanej przez Gminę Zbuczyn na przedmiotowe zadanie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową karę w wysokości utraconej dotacji,

- w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 10, Zamawiający udokumentuje Wykonawcy               iż przyczyną utraty dotacji było opóźnienie Wykonawcy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają praw Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

# § 10.

##### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz przyczyn wymienionych w treści przepisów tytułu XVI Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach 
i terminach:

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy,

- zostanie prawomocnie ogłoszona upadłość, likwidacja lub rozwiązana zostanie firma Wykonawcy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższych zdarzeń,

- nastąpi zajęcie egzekucyjne majątku przedsiębiorstwa Wykonawcy, w części uniemożliwiającej realizację niniejszej umowy, w terminie 30 dni od nastąpienia powyższego zdarzenia,

- Wykonawca opóźnia się w wykonaniu poszczególnych zakresów umowy oraz w realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych określonych w harmonogramaie rzeczowo 
– finansowym, o dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 3 dni od od dnia podpisania umowy, bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, wyznaczającego mu termin 7 dni; po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia,

- Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy i czyni tak nadal pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania (usunięcia) naruszeń umowy, wyznaczającego wykonawcy na to 7 dni; po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli zostanie złożone oświadczenie 
o odstąpieniu od wykonania umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty 
i zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt

- Wykonawca w terminie 7 dni opuści dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) plac budowy 
i usunie z terenu robót urządzenia, materiały i wyroby budowlane przez niego dostarczone.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Z TYTUŁU UDZIELONEJ GWARANCJI

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy 
na okres … miesięcy.

Bieg okresu rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a jego zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po protokólarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

- O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie i wzywa go do jego usunięcia w podanym w piśmie terminie nie dłuższym niż 30 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek, które wystąpią w przedmiocie umowy w okresie odpowiedzialności umownej Wykonawcy.

- Usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia (naprawy) wad i usterek, powstałych z jego winy przyczyny bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości i rękojmii za wady 
w wyznaczonym w protokóle terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na ten okres.

§ 12.

ZASADY PODWYKONAWSTWA

- Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie ………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom*) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

§ 13.

ZMIANA UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień SIWZ oraz ust. 2-5.

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą Zamawiającego.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy (przedstawionych w ofercie w Wykazie osób) i innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś ze stron w przypadku uzasadnionej konieczności wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji); lub jeżeli zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja osoby; zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby/-ób, jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających z umowy. 	W przypadku zmiany osoby, nowy specjalista/osoba musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty/-osoby; Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę/ specjalistę w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego;

- w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wartości brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę i wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu;

- Warunkiem dokonania zmian o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego z informacjami:

- opis proponowanej zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

§ 14.

PRAWA AUTORSKIE

- Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), tj. dokumentacji projektowej, charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych np. EOG, UE itp,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- najem, dzierżawa,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

- W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w:

- Ofercie Wykonawcy

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Programach funkcjonalno-użytkowych.

- Audytach energetycznych

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki: Harmonogram rzeczowo - finansowy

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy kapitałowej

UWAGA: Należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w  art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający:

Gmina Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1

08-106 Zbuczyn

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Po złożeniu oferty w postępowaniu na „Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn

w formule zaprojektuj i wybuduj” oraz po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

□     Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) do której należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu

□     Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość …………………………..….., dnia …………... 		……………….................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Opis zakresu zadania | Całkowita wartość zamówienia brutto [PLN] | Okres realizacji (miesiąc, rok) od do |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dowody (dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi lub roboty budowlane były wykonywane)  czy usługi lub roboty budowlane zostały wykonane należycie.

.........................., dnia................................                    ..........................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

WYKAZ OSÓB

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe (Numer uprawnień) | Podstawa do dysponowa nia tymi osobami * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Wykonawca powinien przedstawić zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.........................., dnia................................                    ..........................................................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Załącznik nr 11

…………….., dnia …………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, że wobec podmiotu który reprezentuję:

- nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

UWAGA: przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 12

…………….., dnia …………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, że wobec podmiotu który reprezentuję nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 13

…………….., dnia …………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, że wobec mnie i podmiotu który reprezentuję nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 14

…………….., dnia …………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, że nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia  wolności  lub  grzywny  w zakresie  określonym  przez  zamawiającego  na  podstawie  art. 24  ust. 5  pkt 5  i 6 ustawy.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 15

…………….., dnia …………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, że nie wydano wobec mnie ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 16

…………….., dnia …………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Zbuczyn, oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

…………………………………………

(podpis)

niewłaściwe skreślić